Xuenwu 开发日志

2026 年 7 月 14 日

# 一、基本信息

| 项目名称 | Xuenwu |
| --- | --- |
| 所属项目 | TJ-Sylva 知识地图学习系统 |
| 开发日期 | 2026 年 7 月 14 日 |
| 开发重点 | 学生端智能练习、错题本、AI 学习助手联动 |
| 当前版本目标 | 形成“出题 - 作答 - 判分 - 记录 - 反馈 - 更新掌握状态”的 V1.0 闭环 |

# 二、今日目标

今天的主要工作是在 TJ-Sylva 原有知识地图学习项目基础上继续推进 Xuenwu 学生端能力，明确 AI 学习助手、智能练习和错题本之间的职责边界，并将智能练习从页面示例推进到具备数据模型、接口和前端交互的可开发状态。

# 三、需求确认

智能练习作为左侧独立入口，不放在 AI 学习助手内部。

错题本作为独立入口，用于整理做错、不会、部分正确的题目。

AI 学习助手负责根据学习路线、知识节点和错题情况给出建议，可以调用练习和错题数据。

智能练习每次默认生成 5 道题，默认结构为 2 道基础题、2 道中等题、1 道综合题。

题目要接近考试题，不再以简单概念问答为主。

练习结果支持正确、部分正确、错误、不会、跳过。

练习完成后生成反馈，并更新知识节点掌握状态。

# 四、已完成开发

## 1. 数据库模型

新增智能练习相关数据结构，包括练习批次、练习题目、作答记录和节点掌握状态。

practice_sessions：记录一次智能练习批次。

practice_items：记录本组练习中的每一道题。

practice_attempts：记录学生对题目的作答和确认结果。

node_mastery：记录学生对知识节点的掌握状态。

wrong_questions：扩展错题来源、题型、难度、结果、复习状态等字段。

## 2. 后端接口

创建练习批次接口。

查询练习批次详情接口。

提交单题作答结果接口。

完成练习并生成反馈接口。

查询学习地图下节点掌握状态接口。

保留旧复习题接口，避免影响已有功能。

## 3. 前端页面

左侧形成 AI 学习助手、智能练习、错题本三个独立入口。

智能练习和错题本页面隐藏右侧知识地图区域，使页面更专注。

智能练习页面已接入新的后端练习接口。

题目支持填写答案或思路，并可标记正确、部分正确、错误、不会、跳过。

完成本组练习后可以生成练习反馈。

# 五、验证情况

Docker 容器重新构建并启动成功。

数据库迁移执行成功，新表已写入 PostgreSQL。

后端 Xuenwu 路由、Schema、Model 通过 Python 编译检查。

OpenAPI 中可以看到新增智能练习接口。

前端 app.js 通过语法检查。

首页 http://localhost:8765/ 可正常访问。

前端缓存版本已更新，避免浏览器继续加载旧脚本。

# 六、GitHub 提交记录

| 提交号 | 提交信息 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| a548115 | Add Xuenwu practice data model | 新增智能练习数据模型和数据库迁移 |
| 8197bce | Add Xuenwu practice session APIs | 新增练习批次、作答、反馈和掌握度接口 |
| 034c6e2 | Wire frontend to Xuenwu practice APIs | 前端接入智能练习 API，形成作答反馈闭环 |
| 07631bb | Add Xuenwu development log | 新增 Markdown 版开发日志并上传 GitHub |

# 七、当前注意事项

当前工作区中仍存在两个既有未提交改动：docker/entrypoint.sh 和 scripts/smoke_test.sh。这两个文件不是本次智能练习前端接入产生的改动，暂未提交，避免混入无关内容。

# 八、下一步计划

优化 AI 出题 Prompt，让不同学科生成不同题型，例如高数生成计算题，英语四级生成阅读、词汇、翻译题，Java 生成代码题。

完善错题本页面，展示题型、难度、错误结果、复习状态和学生反思。

把节点掌握状态展示到学习地图或智能练习页面中，让用户能看到哪些节点待巩固、哪些已经基本掌握。