Xuenwu 智能学习复习系统功能需求与开发日志

# 文档概述

## 1.1 项目背景

TJ-Sylva 原项目主要用于通过 AI 生成知识地图，帮助学习者按照知识节点学习一个新领域。在实际使用过程中，学习者不仅需要知道下一步学习什么，还需要知道已经学过的内容是否真正掌握，哪些知识点需要复习，哪些错题需要再次练习。

Xuenwu 在原有知识地图学习流程基础上，补充智能练习、错题本和 AI 学习助手能力，目标是让系统根据学习路线、知识节点和作答记录，及时安排复习题目，并给出下一步学习建议。

## 1.2 文档目的

本文档用于记录 Xuenwu 当前阶段的功能需求、开发内容、接口设计方向和后续计划，为后续前端页面完善、后端接口开发、数据库设计和项目答辩说明提供统一依据。

## 1.3 系统整体功能分层

第一层：原有知识地图学习模块，用于生成和展示学习路线。

第二层：AI 学习助手模块，用于根据学习路线和学习记录给出学习建议。

第三层：智能练习模块，用于根据当前学习进度生成考试风格练习题。

第四层：错题本模块，用于保存和复习学生做错、不会、部分正确的题目。

第五层：掌握状态统计模块，用于记录每个知识节点的学习状态和掌握程度。

# 学生端核心功能

## 2.1 AI 学习助手

AI 学习助手作为学生端左侧独立入口存在，主要负责根据学生当前学习地图、最近学习节点、练习记录和错题情况生成学习建议。它不直接承担做题页面功能，而是负责提醒学生该复习什么、是否适合进入下一个节点，以及是否需要回到前置知识重新巩固。

AI 学习助手可以调用智能练习和错题本数据，帮助学生判断学习节奏。例如，当系统发现某个知识节点多次做错，AI 学习助手可以提示学生先完成该节点的专项练习，再继续学习后续内容。

## 2.2 智能练习

智能练习是 Xuenwu 当前阶段最重要的功能模块。学生点击左侧智能练习入口后，系统根据当前学习地图、当前节点、已完成节点、前置知识和历史错题生成一组练习题。

第一版每次默认生成 5 道题，题目结构为 2 道基础题、2 道中等题和 1 道综合题。题目应接近真实考试题，不应只是简单的概念解释。不同学科应生成不同类型题目，例如高数生成计算题，英语四级生成阅读、词汇、翻译题，Java 生成代码阅读、代码填空或 Bug 修复题。

学生完成每道题后，可以将结果标记为正确、部分正确、错误、不会或跳过。系统根据这些结果保存作答记录，并在练习结束后统计本次表现，给出学习反馈。

## 2.3 错题本

错题本用于自动保存学生在智能练习中出现问题的题目。部分正确、错误和不会的题目应自动进入错题本；正确题目不进入错题本；跳过题目只进入练习记录，不立即进入错题本。

错题本应保存题目内容、学生答案、参考答案、所属知识点、题型、难度、答题结果、复习状态和学生反思。学生可以在错题本中记录自己的想法或感悟，方便后续复习时理解当时出错的原因。

# 智能练习业务规则

## 3.1 出题规则

按当前进度出题时，系统优先从当前节点生成 2 道题，从已完成节点生成 1 道题，从前置薄弱节点生成 1 道题，从最近错题对应知识点生成 1 道题。如果某类来源缺失，系统按照回退规则补足，保证每组练习仍然生成 5 道题。

## 3.2 判分与记录规则

客观题后续可由系统自动判分，主观题第一版以学生确认结果为准。练习结果的内部计分规则为：正确记 1 分，部分正确记 0.5 分，错误、不会、跳过记 0 分。不会和跳过需要进入分母，避免学生通过跳过难题提高正确率。

## 3.3 掌握状态规则

每个知识节点可分为未学习、学习中、待巩固、基本掌握、熟练掌握五种状态。系统根据最近练习结果和题目难度计算节点掌握状态。达到基本掌握至少需要完成中等题或综合题，避免学生只刷简单题就被判断为已经掌握。

# 今日开发内容

## 4.1 数据库开发

新增 practice_sessions 表，用于记录一次智能练习批次。

新增 practice_items 表，用于记录每组练习中的具体题目。

新增 practice_attempts 表，用于记录学生作答过程和确认结果。

新增 node_mastery 表，用于记录学生对知识节点的掌握状态。

扩展 wrong_questions 表，使错题可以关联练习来源、题型、难度、结果和复习状态。

## 4.2 后端接口开发

完成创建练习批次接口。

完成查询练习批次详情接口。

完成提交单题作答结果接口。

完成结束练习并生成反馈接口。

完成查询节点掌握状态接口。

## 4.3 前端页面开发

左侧新增 AI 学习助手、智能练习、错题本三个独立入口。

智能练习和错题本页面隐藏右侧知识地图区域，使页面更专注。

智能练习页面已接入新的练习批次接口。

学生可以填写答案，并标记正确、部分正确、错误、不会、跳过。

完成练习后可生成本组练习反馈。

# 验证情况

Docker 容器重新构建并启动成功。

数据库迁移执行成功。

后端 Xuenwu 路由、Schema、Model 通过 Python 编译检查。

OpenAPI 中可以看到新增智能练习接口。

前端 app.js 通过语法检查。

首页 http://localhost:8765/ 可以正常访问。

前端缓存版本已更新，避免浏览器继续加载旧脚本。

# GitHub 提交记录

a548115：Add Xuenwu practice data model，新增智能练习数据模型。

8197bce：Add Xuenwu practice session APIs，新增智能练习相关接口。

034c6e2：Wire frontend to Xuenwu practice APIs，前端接入智能练习接口。

07631bb：Add Xuenwu development log，新增 Markdown 开发日志。

3494599：Add Xuenwu Word development log，新增 Word 开发日志。

# 后续计划

## 7.1 优化 AI 出题质量

下一步需要重点优化 AI 出题 Prompt，使题目更加接近真实考试题，并根据不同学科生成不同题型。高数应侧重计算题和综合应用题，英语四级应侧重词汇、阅读、翻译和写作，Java 应侧重代码阅读、代码填空和 Bug 修复。

## 7.2 完善错题本展示

错题本页面需要进一步展示题型、难度、错误结果、复习状态和学生反思，使学生能够清楚知道每道错题为什么需要复习，也方便 AI 学习助手基于错题数据给出学习建议。

## 7.3 展示节点掌握状态

后续可以在智能练习页面或知识地图节点上展示掌握状态，让学生直观看到哪些知识点待巩固，哪些知识点已经基本掌握，哪些知识点可以继续向后学习。